ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUIS |
| --- | --- |
|  | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - DPT. CAD. ENG. E PROJETOS |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
| OBRA: REFORMA BANHEIRO ESCOLA MUNICIPAL SÃO PAULO |
| ENDEREÇO: LOCALIDADE DE ESQUINA GAÚCHA, INTERIOR DO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS |
| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Valores | Percentuais | MESES |
|  |  |  |  | Mês 1 | Mês 2 |
|  |  |  |  | % | R$ | % | R$ |
| 1 | DEMOLIÇÃO/LEVANTAMENTO | 544,09 | 10,95 | 100,00 | 544,09 |  |  |
| 2 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 245,53 | 4,94 | 100,00 | 245,53 |  | - |
| 3 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA | 2.041,47 | 41,07 | 100,00 | 2.041,47 |  | - |
| 4 | REVESTIMENTO | 1.717,76 | 34,55 | - | - | 100,00 | 1.717,76 |
| 5 | ESQUADRIAS | 404,05 | 8,13 | - | - | 100,00 | 404,05 |
| 6 | LIMPEZA FINAL | 18,18 | 0,37 |  | - | 100,00 | 18,18 |
| TOTAL | SIMPLES |  |  | 56,95 | 2.831,09 | 42,68 | 2.139,99 |
|  | ACUMULADO | 4.971,09 | 100,00 |  | 2.831,09 | 99,63 | 4.971,09 |