ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO: TERRAPLENAGEM TERRENO - BALDUINO CELSO FISCHER

LOCAL: ESQUINA PRIMAVERA - COORDENADAS GEOGRÁFICAS 28° 25' 54,75"S - 54° 08' 44,90" O

Proponente: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS

| Item | Meta / Discrição dos Serviços | Valor Global | Mês 01 | Mês 02 | Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| META 01 - TERRAPLANAGEM DO PLATÔ | 100,00 | 38.997,51 |
| 1.1 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | 2.666,20 | 100 | 2.666,20 |  |  | 100,00 | 2.666,20 |
| 1.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | 30.495,65 | 50 | 15.247,83 | 50 | 15.247,83 | 100,00 | 30.495,65 |
| 1.3 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (VOLUME DO MATERIAL DE EMPRESTIMO) | 3.983,70 | 50 | 1.991,85 | 50 | 1.991,85 | 100,00 | 3.983,70 |
| 1.4 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (VOLUME DE BOTA FORA) | 1.851,96 | 50 | 925,98 | 50 | 925,98 | 100,00 | 1.851,96 |
| META 02 - ESCAVAÇÃO DAS LAGOAS | 100,00 | 10.080,04 |
| 2.1 | ESCAVACAO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,80 M3 POT. 111CV), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MEDIA DE 14 KM/H | 10.080,04 |  |  | 100 | 10.080,04 | 100,00 | 10.080,04 |
|  | TOTAL METAS 01 E 02 = | 49.077,55 | 42% | 20.831,85 | 58% | 28.245,69 | 100% | 49.077,55 |

Entre-Ijuís, DEZEMBRO de 2020

______________________________				        ___________________________

BRASIL ANTONIO SARTORI  					 LUÍS CARLOS FRANTZ

Prefeito Municipal  					           Eng. Civil - CREA RS 117.772