ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |
| --- |
| Item | Meta / Discrição dos Serviços | Valor Global | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Acumulado |
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| 1.0 | Serviços Preliminares | 55.698,21 | 25 | 13.924,55 | 25 | 13.924,55 | 25 | 13.924,55 | 25 | 13.924,55 | 53,78 | 55.698,21 |
| 2.0 | Revestimento de Paredes | 6.143,14 | 25 | 1.535,79 | 25 | 1.535,79 | 25 | 1.535,79 | 25 | 1.535,79 | 5,93 | 6.143,14 |
| 3.0 | Pintura | 37.843,04 | 25 | 9.460,76 | 25 | 9.460,76 | 25 | 9.460,76 | 25 | 9.460,76 | 36,54 | 37.843,04 |
| 4.0 | Serviços Finais | 3.884,04 | 25 | 971,01 | 25 | 971,01 | 25 | 971,01 | 25 | 971,01 | 3,75 | 3.884,04 |
|  | TOTAL = | 103.568,43 | 25% | 25.892,11 | 25% | 25.892,11 |  | 25.892,11 |  | 25.892,11 | 100% | 103.568,43 |
|  | Total material (R$) |  | 18.124,48 |  | 18.124,48 |  |  |  |  |  |  | 72.497,90 |
|  | Total Mão-de-obra (R$) |  | 7.767,63 |  | 7.767,63 |  |  |  |  |  |  | 31.070,53 |
| Entre-Ijuís, Fevereiro de 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BRASIL ANTONIO SARTORI |  | LUÍS CARLOS FRANTZ |  |  |  |
|  |  | Prefeito Municipal |  | Eng. Civil - CREA RS 117.772 |  |  |  |