ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS |
| --- |
| Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís |
| Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem |
| Trecho: RUA ADOLFO ULZEFER |
| Município: Entre-Ijuís |
| TRECHO 1 - RUA ADOLFO ULZEFER |
| Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS |
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| 1.0 | INSTALAÇÕES | 1.168,86 | 100% | 1.168,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 3.649,55 | 100% | 3.649,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 21.351,45 | 100% | 21.351,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | MICRODRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | SINALIZAÇÃO | 990,58 | 100% | 990,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS | 4.964,24 | 100% | 4.964,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total simples | 32.124,68 |  | 32.124,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total acumulado |  |  | 32.124,68 |  | 32.124,68 |  | 32.124,68 |  | 32.124,68 |  | 32.124,68 |  | 32.124,68 |

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS |
| --- |
| Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís |
| Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem |
| Trecho: RUAS FREDERICO BADE E SANTO ONOFRE |
| Município: Entre-Ijuís |
| TRECHO 2 - RUAS FREDERICO BADE E SANTO ONOFRE |
| Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS |
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| 1.0 | INSTALAÇÕES | 662,55 |  |  | 100% | 662,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 10.294,65 |  |  | 100% | 10.294,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 52.806,28 |  |  | 100% | 52.806,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | MICRODRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | SINALIZAÇÃO | 1.513,84 |  |  | 100% | 1.513,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS | 14.003,18 |  |  | 100% | 14.003,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total simples | 79.280,50 |  |  |  | 79.280,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total acumulado |  |  |  |  | 79.280,50 |  | 79.280,50 |  | 79.280,50 |  | 79.280,50 |  | 79.280,50 |

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS |
| --- |
| Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís |
| Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem |
| Trecho: RUA SANTO ANTONIO |
| Município: Entre-Ijuís |
| TRECHO 3 - RUA SANTO ANTONIO |
| Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS |
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| 1.0 | INSTALAÇÕES | 225,55 |  |  |  |  | 100% | 225,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 3.504,57 |  |  |  |  | 100% | 3.504,57 |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 25.082,84 |  |  |  |  | 100% | 25.082,84 |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | MICRODRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | SINALIZAÇÃO | 1.251,75 |  |  |  |  | 100% | 1.251,75 |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS | 4.767,04 |  |  |  |  | 100% | 4.767,04 |  |  |  |  |  |  |
| Total simples | 34.831,75 |  |  |  |  |  | 34.831,75 |  |  |  |  |  |  |
| Total acumulado |  |  |  |  |  |  | 34.831,75 |  | 34.831,75 |  | 34.831,75 |  | 34.831,75 |

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS |
| --- |
| Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís |
| Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem |
| Trecho: RUA SANTO ANTONIO (Sequencia) |
| Município: Entre-Ijuís |
| TRECHO 4 - RUA SANTO ANTONIO |
| Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS |
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| 1.0 | INSTALAÇÕES | 165,29 |  |  |  |  |  |  | 100% | 165,29 |  |  |  |  |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 2.568,25 |  |  |  |  |  |  | 100% | 2.568,25 |  |  |  |  |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 17.416,38 |  |  |  |  |  |  | 100% | 17.416,38 |  |  |  |  |
| 4.0 | MICRODRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | SINALIZAÇÃO | 233,66 |  |  |  |  |  |  | 100% | 233,66 |  |  |  |  |
| 6.0 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS | 3.493,42 |  |  |  |  |  |  | 100% | 3.493,42 |  |  |  |  |
| Total simples | 23.877,00 |  |  |  |  |  |  |  | 23.877,00 |  |  |  |  |
| Total acumulado |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.877,00 |  | 23.877,00 |  | 23.877,00 |

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS |
| --- |
| Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís |
| Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem |
| Trecho: RUA FREDERICO BADE E GUSTAVO RADONS FILHO |
| Município: Entre-Ijuís |
| TRECHO 5 - RUA FREDERICO BADE E GUSTAVO RADONS FILHO |
| Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS |
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| 1.0 | INSTALAÇÕES | 614,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 614,58 |  |  |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 9.549,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 4.774,66 | 50,00 | 4.774,66 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 51.366,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 25.683,31 | 50,00 | 25.683,31 |
| 4.0 | MICRODRENAGEM | 40.602,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 20.301,40 | 50,00 | 20.301,40 |
| 5.0 | SINALIZAÇÃO | 1.251,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 625,88 | 50,00 | 625,88 |
| 6.0 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS | 12.989,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 6.494,67 | 50,00 | 6.494,67 |
| Total simples | 116.374,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.494,50 |  | 57.879,92 |
| Total acumulado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.494,50 |  | 116.374,41 |

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS |
| --- |
| Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís |
| Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem |
| Trecho: RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO |
| Município: Entre-Ijuís |
| TRECHO 6 - RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO |
| Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS |
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| 1.0 | INSTALAÇÕES | 158,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 158,11 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 2.456,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 2.456,84 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 12.871,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 12.871,28 |
| 4.0 | MICRODRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS | 3.341,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 3.341,88 |
| Total simples | 18.828,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.828,11 |
| Total acumulado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.828,11 |

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS – VALOR GLOBAL |
| --- |
| Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís |
| Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem |
| Trecho: Trechos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 |
| Município: Entre-Ijuís |
| TRECHOS 1, 2, 3, 4, 5 e 6 |
| Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS |
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| 1.0 | INSTALAÇÕES | 2.994,96 | 39,03 | 1.168,86 | 22,1222 | 662,55 | 7,53 | 225,55 | 5,52 | 165,29 | 20,52 | 614,58 | 5,28 | 158,11 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 32.023,21 | 11,4 | 3.649,55 | 32,1475 | 10.294,65 | 10,94 | 3.504,57 | 8,02 | 2.568,25 | 14,91 | 4.774,66 | 22,58 | 7.231,50 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 180.894,90 | 11,8 | 21.351,45 | 29,1917 | 52.806,28 | 13,87 | 25.082,84 | 9,6 | 17.416,38 | 14,20 | 25.683,31 | 21,31 | 38.554,59 |
| 4.0 | MICRODRENAGEM | 40.602,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 20.301,40 | 50,00 | 20.301,40 |
| 5.0 | SINALIZAÇÃO | 5.241,58 | 18,9 | 990,58 | 28,8814 | 1.513,84 | 23,88 | 1.251,75 | 4,46 | 233,66 | 11,94 | 625,88 | 11,94 | 625,88 |
| 6.0 | REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS | 43.559,15 | 11,4 | 4.964,24 | 32,1475 | 14.003,18 | 10,94 | 4.767,04 | 8,02 | 3.493,42 | 14,91 | 6.494,67 | 22,58 | 9.836,55 |
| Total simples | 305.316,60 |  | 32.124,68 |  | 79.280,50 |  | 34.831,75 |  | 23.877,00 |  | 58.494,50 |  | 76.708,03 |
| Total acumulado |  |  | 32.124,68 |  | 111.405,18 |  | 146.236,93 |  | 170.113,93 |  | 228.608,43 |  | 305.316,45 |