ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: Ativação do poço novo da Rede de àgua da Esquina Caraguataí - Preusse - META 1	MODALIDADE: Saneamento CONCEDENTE:

PROPONENTE: Município de Entre Ijuis	VALOR: R$ EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Entre Ijuis

TIPO DE SERVIÇO: Rede de Água

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso (%) | Valor das Obras e Serviços (R$) | MESES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |
|  |  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 2 3 4 | Reservação 41,07 17.794,54 50,00 8.897,27 50,00 8.897,27 Instalações eletromecânicas 35,14 15.225,76 38,04 7.612,88 50,00 7.612,88 Serviços preliminares 15,43 6.685,86 100,00 6.685,86 Dosador 8,36 3.620,00 100,00 3.620,00 |
| TO TAL | SIMPLES 15,43 6.685,86 38,11 16.510,15 46,46 20.130,15 |
|  | ACUMULADO 100,00 43.326,16 | 15,43 6.685,86 53,54 23.196,01 100,00 43.326,16 |

* Execução por conta da Prefeitura Municipal

Data:	/	/

_______________________________________								_______________________________________

BRASIL ANTONIO SARTORI 										     Luis Carlos Frantz

Prefeito Municipal   									          Engenheiro Civil CREA 117.772

# Text boxes

43.326,16