ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |
| --- |
| Objeto: Execução do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maira Antonia Uggeri Pizetta |
| Endereço: Localidade de Serra de Baixo, interior de Entre-Ijuís / RS |
| Proponente: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS |
| Item | Meta / Discrição dos Serviços | Valor Global | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela | Acumulado |
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| META 1 | 100,00 | 28.078,11 |
| 1.0 | Inst. sistema de alarme de incêndio | 11.088,96 | 100 | 11.088,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,49 | 11.088,96 |
| 2.0 | Inst. Sistema de ilum. Emergência | 5.795,00 |  |  | 100 | 5.795,00 |  |  |  |  |  |  | 20,64 | 5.795,00 |
| 3.0 | Inst. Sinaliz de placas fotoluminescentes | 1.025,10 |  |  | 100 | 1.025,10 |  |  |  |  |  |  | 9,24 | 1.025,10 |
| 4.0 | Inst. Do corrimão e do guarda-corpo | 10.169,05 |  |  | 100 | 10.169,05 |  |  |  |  |  |  | 36,22 | 10.169,05 |
|  | TOTAL = | 28.078,11 | 39% | 11.088,96 | 61% | 16.989,15 |  |  |  |  |  |  | 100% | 28.078,11 |
|  | Total material (R$) |  | 5.036,20 |  | 12.382,60 |  |  |  |  |  |  |  | 17.418,80 |
|  | Total Mão-de-obra (R$) |  | 6.052,76 |  | 4.606,55 |  |  |  |  |  |  |  | 10.659,31 |
| Entre-Ijuís, FEVEREIRO de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ______________________________ |  |
|  |  | BRASIL ANTONIO SARTORI |  | LUÍS CARLOS FRANTZ |  |
|  |  | Prefeito Municipal |  | Eng. Civil - CREA RS 117.772 |  |