|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Item** | **Meta / Discrição dos Serviços** | | | | **Valor Global** | **1ª Parcela** | | | **2ª Parcela** | | | | **Acumulado** | | | |
| **%** | | **Valor** | **%** | | | **Valor** | **%** | | **Valor** | |
| **META 1** | | | | | | | | | | | | | **100** | |  | |
| **1.0** | **Inst. sistema de alarme de incêndio** | | | | 14.524,45 | 100 | | 14.524,45 |  | | |  | 45,95 | | 14.524,45 | |
| **2.0** | **Inst. Sistema de ilum. Emergência** | | | | 6.172,89 |  | |  |  | | | 6.172,89 | 19,53 | | 6.172,89 | |
| **3.0** | **Inst. Sinaliz de placas fotoluminescentes** | | | | 785,23 |  | |  |  | | | 785,23 | 2,48 | | 785,23 | |
| **4.0** | **Deslocamento porta na sala de reuniões** | | | | 3.985,78 | 100 | | 3.985,78 |  | | |  | 12,61 | | 3.985,78 | |
| **5.0** | **Inst. Do corrimão e do guarda-corpo** | | | | 6.143,33 |  | |  | 100 | | | 6.143,33 | 19,43 | | 6.143,33 | |
|  |  | | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |
|  | **TOTAL =** | | | | **31.611,67** | 59% | | **18.510,23** | 41% | | | **13.101,45** | 100% | | **31.611,67** | |
| Total material (R$) | | | | | | 10.716,71 | | | 11.411,40 | | | | **22.128,11** | | | |
| Total Mão-de-obra (R$) | | | | | | 4.592,96 | | | 4.890,60 | | | | **9.483,56** | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
| Entre-Ijuís, Dezembro de 2018 | | | | | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  |  | BRASIL ANTONIO SARTORI | | | |  |  | | | LUÍS CARLOS FRANTZ | | | | | | |
|  |  | Prefeito Municipal | | | |  |  | | | Eng. Civil - CREA RS 117.772 | | | | | | |