ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUIS |
| --- |
| PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís |
| PROGRAMA: CASA DE MADEIRA |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |
| Item | Discrição dos Serviços | Valor Global | 1ª Parcela | 2ª Parcela | Acumulado |
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| 1.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 1.013,04 | 100 | 1.013,04 |  |  | 100,00 | 1.013,04 |
| 2.0 | FUNDAÇÕES | 4.723,80 | 100 | 4.723,80 |  |  | 100,00 | 4.723,80 |
| 3.0 | PISO | 3.536,42 | 100 | 3.536,42 |  |  | 100,00 | 3.536,42 |
| 4.0 | PAREDES | 6.014,04 |  |  | 100 | 6.014,04 | 100,00 | 6.014,04 |
| 5.0 | ESTRUTURA (vigas, barrotes e escorras) | 2.549,96 | 100 | 2.549,96 |  |  | 100,00 | 2.549,96 |
| 6.0 | COBERTURA | 7.184,34 | 50 | 3.592,17 | 50 | 3.592,17 | 100,00 | 7.184,34 |
| 7.0 | ESQUADRIAS | 10.182,34 | 50 | 5.091,17 | 50 | 5.091,17 | 100,00 | 10.182,34 |
| 8.0 | VIDRO | 349,02 |  |  | 100 | 349,02 | 100,00 | 349,02 |
| 9.0 | REVESTIMENTO (mata junta) | 1.069,90 |  |  | 100 | 1.069,90 | 100,00 | 1.069,90 |
| 10.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 589,98 |  |  | 100 | 589,98 | 100,00 | 589,98 |
| 11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 112,18 |  |  | 100 | 112,18 | 100,00 | 112,18 |
| 12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.397,94 |  |  | 100 | 4.397,94 | 100,00 | 4.397,94 |
| 13.0 | LIMPEZA | 109,36 |  |  | 100 | 109,36 | 100,00 | 109,36 |
|  | TOTAL = | 41.832,32 | 49% | 20.506,56 | 51% | 21.325,76 | 100% | 41.832,32 |
| 14.354,59 | 14.928,03 |  | 29.282,62 |
| 6.151,97 | 6.397,73 |  | 12.549,70 |

Total de material R$

Total de mão-de-obra R$

_______________________________				_______________________________

Brasil Antonio Sartori					Luis Carlos Frantz

Prefeito					                Responsável Técnico